## Slide 1
项目总体设计及可行性分析评审

## Slide 2
可行性分析

## Slide 3
可行性分析
功能要求
现有产品分析
项目目标
性能要求
建议产品分析
人员及资源
风险
技术可行性
成本
结论
项目背景

## Slide 4
项目背景
本项目是已经投入使用的教学平台的后续版本。教学平台的目的是为了
方便学生学习，使学生能够获得最多的资料，以及学生和教师的有效地
沟通，但在系统运行过程中旧的教学平台显露出了诸多的不足。
于是老师提出了这个设想：设计一个基于旧系统，但更优秀的教学辅助
平台。本项目的开发者是G19小组的成员、项目提出者是软件需求分析
和软件项目管理课程的两位老师，协助单位为浙江大学城市学院计算学
院。

## Slide 5
项目目标
print the presentation and make it into a film to be used in a wider field
该项目的实现要尽量节省人力和设备费用，并且尽量提高系统运行速度、处理数据能力、抗压能力以及稳定性。实现的系统将具有较好的交互性和安全性，学生的作业能正确提交、测验结果能正确记录，教师能发放教学通知、发布作业。本系统将以旧有系统为基础，发
展为一个更易用、更稳定、符合客户预期的系统。

## Slide 6
功能要求
软件工程教学辅助网站的功能包括四方面，教师管理子系统，学生管理子系统，访客管理子系统，管理员管理子系统。
各个系统的主要功能应有：
教师管理子系统：账号登录，用户注册，密码修改，教学计划查询，学生作业批阅，消息发布，学生问题解答，上传资料，上传教学视频资源。
学生管理子系统：账号登录，用户注册，密码修改，消息通知查看，任课教师查询，问题提问，资料下载，作业提交，观看教学视频。
访客管理子系统：任课教师及相关信息查询，资料查看下载，观看教学视频。
管理员子系统：管理相关课程信息，管理课程页面信息，重置用户密码，更新友情链接，管理回收站。

## Slide 7
详细功能说明
  账号登录：访客选择登陆身份，教师、管理员、学生或游客，选择之后，输入自己的账号和密码登陆。如果
  选择的登陆身份为游客，那么不需要输入密码。
  密码修改和找回：当用户忘记密码后，可以通过自己的账号以及密保答案找回。也可以通过预留的手机号登陆。
  教学计划查询（教师）：供教师查询管理者提供的教学计划。
  教学通知（教师）：教师将教学通知推送给所有学生和相关人员。
  作业批阅（教师）：供教师查看、批阅、下载、删除学生的作业，并打评成绩。
  留言板（教师）：学生发布在讨论版中的问题，教师可以查看并且直接回复评论，学生和教师都可以查看。
  消息查看（学生）:学生在消息中心中会接受到自己在留言板发布内容收到回复的通知、作业批改成绩的通知，以及教师和平台推送的教学通知。
  任课教师查询（学生）:登录后可以查询任课教师的相关资料。
  问题提问（学生）：学生可以在讨论版中对不懂的知识点发出提问编辑并发布，教师可以在讨论版中查看到并且回复。

## Slide 8
详细功能说明
  作业提交（学生）：学生可以在提交作业模块中提交作业。作业提交不能撤销。
  课程计划查询（访客）：访客可以查看课程计划
  讨论版查询（访客）：访客可以查看讨论版，查看老师与同学之间答疑解惑。
  任课教师查询（访客）：访客可以查询任课教师的相关资料
  相关资料下载（访客）：访客可以查询并且下载相关资料
  课程信息管理（管理员）：管理员可以管理相关课程信息，包括每门课的任课老师，每门课的选课学生名单，同时可以管理每个人的网站权限。
  课程页面信息管理（管理员）：管理员可以管理课程页面的所有信息，包括课程介绍、教师介绍、助教介绍、课件、模板、参考资料、以往优秀作业、教学视频、作业点评，具体的管理措施可以是下载、上传、发布、删除。
  重置用户密码（管理员）：管理员不可修改除自己外的用户密码，但可在用户忘记密码时经用户同意重置用户密码（随机数）并将用户新密码发送到用户邮箱。
  更新友情链接（管理员）：对友情连接(如网上选课主页)的实时更新。
  管理回收站（管理员）：管理员可管理回收站，可对回收站内的资料进行永久清除资料操作或者恢复资料操作。

## Slide 9
性能要求
为了满足大量用户同时登陆及使用，系统必须要有高的运作速度和运算能力，用户操作的事件需要系统做出比较快速、及时并且正确的应答。系统要具有保存大量作业、测验结果、教师评分等大量数据的能力，并且要做备份。系统将具有较好的安全性，检测并预防各类常见网路攻击。

## Slide 10
技术可行性分析
现有产品分析
技术可行性
建议产品分析

## Slide 11
现有产品分析
概述: 软件工程教学辅助网站是采用美国著名的Blackboard系统构建,是一个集网络教学、数字资源管理、在线视频课堂和学习社区的综合平台。
局限性：目前运行的系统，用户主要对系统稳定性、安全性感到不满，对于学生上传的内容，系统没有经过良好的检验安全性，导致系统和管理员的安全受到威胁。在用户连接数较大时，系统就容易崩溃，乃至上传的文件、考试结果也不能很好的保存。

## Slide 12
建议产品分析
作为旧BB平台的升级版本，本项目的开发产品应该做到：更好的安全性、稳定性和用户交互的良好性。整个项目的工作量较大，对于没有开发经验的组员来说要求较高，有很多技术、工具需要去学习。我们的组员都是软件工程专业的学生，有一定的WEB基础，设备有5台笔记本。

## Slide 13
技术可行性分析
本项目将使用HTML+CSS+javascript技术来开发网站，IDE选用webstorm，利用Frontpage、Dreamweaver等制作网站。此外，熟悉web2.0相关技术；精通TCP/IP协议、OSI参考模型；熟悉HTML、DHTML、CSS、Javascript、ASP、JSP等web页面开发photoshop/Flash/Dreamweaver/Fireworks/等网站相关软件工具和数据库技术；。FTP上传下载技术，服务器维护，MSSQL/MYSQL数据库应用。开发系统采用兼容性较好的WIN7系统。

## Slide 14
技术可行性分析
WEB前端需要的技术：
ADOBE PHOTOSHOP用来准备网站素材，进行网站的美化
AJAX全称为“Asynchronous JavaScript and XML”（异步JavaScript和XML），是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术。
CSS即层叠样式表（Cascading StyleSheet）。在网页制作时采用层叠样式表技术，可以有效地对页面的布局、字体、颜色、背景和其它效果实现更加精确的控制。
Javascript是一种能让你的网页更加生动活泼的程式语言，也是目前网页中设计中最容易学又最方便的语言。你可以利用Javascript轻易的做出亲切的欢迎讯息、漂亮的数字钟、有广告效果的跑马灯及简易的选举，还可以显示浏览器停留的时间.
JS框架将采用JQuery框架。JQuery是继prototype之后又一个优秀的Javascript库。它是轻量级的js库，它兼容CSS3，还兼容各种浏览器（IE 6.0+, FF 1.5+, Safari 2.0+, Opera 9.0+），jQuery2.0及后续版本将不再支持IE6/7/8浏览器。jQuery使用户能更方便地处理HTML（标准通用标记语言下的一个应用）、events、实现动画效果，并且方便地为网站提供AJAX交互。
HTML（HyperText Mark-up Language）即超文本标记语言或超文本链接标示语言，是目前网络上应用最为广泛的语言，也是构成网页文档的主要语言。

## Slide 15
技术可行性分析
本项目将使用HTML+CSS+javascript技术来开发网站，IDE选用webstorm，利用Frontpage、Dreamweaver等制作网站。此外，熟悉web2.0相关技术；精通TCP/IP协议、OSI参考模型；熟悉HTML、DHTML、CSS、Javascript、ASP、JSP等web页面开发photoshop/Flash/Dreamweaver/Fireworks/等网站相关软件工具和数据库技术；。FTP上传下载技术，服务器维护，MSSQL/MYSQL数据库应用。开发系统采用兼容性较好的WIN7系统。

## Slide 16
技术可行性分析
脚本语言基础：
PHP，一个嵌套的缩写名称，是英文超级文本预处理语言（PHP:Hypertext Preprocessor）的缩写。PHP 是一种 HTML 内嵌式的语言.
java Web，是用Java技术来解决相关web互联网领域的技术总和。web包括：web服务器和web客户端两部分。Java在客户端的应用有java applet
数据存储：将采用mysql或者sqlsevser数据库，也是常用的两个数据库。
服务器技术：将采用win7的系统，并用putty工具远程控制云服务器，部署环境将直接用镜像部署。

## Slide 17
人员及资源
小组人员分工明确
人员
PS、webstorm、Frontpage、Dreamweaver软件网上均有破解版；
Mysql为开源数据库；
亚马逊的云服务器以学生邮箱申请有一年的免费使用期。
软件资源
小组成员每人都配有一台笔记本
硬件资源

## Slide 18
成本
小组每人均已有一台笔记本，无需再另行购买成本为0；
各种软件均有破解或开源版成本为0；
云端服务器有免费使用期成本为0；
基本建设投资
HTML+CSS+javascript技术目前还在学习中，预计需要时间成本为3个月，学习途径主要通过自习及老师授课方式实现。
非一次性支出

## Slide 19
风险
项 目 风 险 识 别 表 | 
“软件工程教学辅助网站”项目的需求开发与设计 | 
风险描述 | 针对风险的措施
组员出现意外事故 | 组长进行任务重分配
数据丢失 | 将数据保存至云端或多备份几个备份
对工具不熟悉 | 组员自行寻找网络教程
组员事务繁忙 | 组长进行任务重分配并对相关人员进行加减分
时间估计不当 | 调整项目计划

## Slide 20
结论
低成本
时间成本较长
资金成本低
符合需求
项目目标明确
功能详细
低风险
各风险情况发生概率低
发生风险有有效的控制手段

## Slide 21
项目总体计划

## Slide 22
可行性分析
项目目标
项目组织结构
项目范围
项目交付成果
软件生命周期模型定义
方法、工具和技术
项目人员
项目阶段划分
结论
项目背景

## Slide 23
项目背景
本项目源自“软件需求”与“软件项目管理”课程。随着网络技术的发展，越来越多的学生习惯于从网上获取信息，自我充电。网上学习作为课堂学习的补充和扩展也表现出了良好的作用和前景。然而网上现有的教学辅助网站大多是面向所有的学生和课程类别，缺少针对性和专业性。
因而为了让软件工程专业的学生能有更好的学习交流环境，更为专业、精准的学习辅助，同时也让非本专业的学生增加对软件工程的了解，本小组计划开发此“软件工程教学辅助网站”项目，为相关学生和教师提供更为贴合的服务。
背景和起源
G19小组成员：孟玉盛，潘国强，钱智凯，瞿达晨，黄枭帅。
项目开发者
课程教师：杨枨，侯宏仑。
项目任务提出者

## Slide 24
项目范围
本项目主要针对软件工程专业的学生和教师，旨在做出更贴合软件工程专业师生的教学辅助网站，加强师生间的沟通，方便学生自学，帮助教学工作的进展。同时还具备部分针对非本专业人员的功能，帮助他们加深对软件工程的了解
开发意图
“软件工程教学辅助网站”的功能分为教师、学生和游客三个方面。
教师功能目标：用户登陆，用户注册，密码修改，教学进度安排，设置关联课程，查看关联课程教师进度安排，公告、测验、课程任务、教学视频的发布和修改，发布资源，站内资源查询及下载，查看课程学生资料，站内私信，课程交流论坛。
学生功能目标：用户登陆，用户注册，密码修改，查询课程信息，查询学习进度，设置课程小组，查看公告、教学视频，查看及提交课程测验和任务，课内资源下载，站内资源查询及下载，站内私信，课程交流论坛。
游客功能目标：游客登陆，查询课程基础信息，试播教学视频。
应用目标
本项目主要针对软件工程专业的学生和教师，旨在做出更贴合软件工程专业师生的教学辅助网站，加强师生间的沟通，方便学生自学，帮助教学工作的进展。同时还具备部分针对非本专业人员的功能，帮助他们加深对软件工程的了解
开发意图
软件工程专业的学生及教师以及非本专业的游客。
作用范围

## Slide 25
项目目标
按照客户（教师）需求，完成项目开发工作，完成项目总体计划、可行性分析报告等各类文档编写，实际的程序编码、测试、维护工作暂不进行，只进行文档工作。
业务目标
本项目没有经济成本。时间成本上要兼顾小组成员的私人事务，同时合理调度分配任务，减少时间浪费，在按时完成阶段性任务的基础上尽可能减少时间成本。
成本控制目标
按计划执行任务，交付并检验每个阶段的工作成果，在学期结束前完成业务目标。
进度目标
由于“软件工程教学辅助网站”项目的特性，本系统必须具有较快的反应速度，对于大量数据的处理能力，以保证用户的请求能得到快速准确的应答；较强的稳定性以及安全性，保证用户在使用时不会出错，用户的各类资料、聊天记录不会泄露。还应具有较大的存储容量，保证各类资源的分享和发布；简单易懂的界面设计和用户引导，保证良好的交互性方便用户使用。
质量目标

## Slide 26
项目交付成果
《项目可行性报告》，《项目章程》，《项目总体计划》，《需求工程计划，《QA计划》，《软件需求规格说明书》，《软件需求变更文档》，《系统设计与实现计划》，《软件概要设计说明》，《测试计划》，《安装部署计划》，《培训计划》，《系统维护计划》
可交付物

## Slide 27
项目组织结构

## Slide 28
项目人员
角色 | 人员 | 工作职责
项目经理 | 孟玉盛 | 负责项目的整体规划和管理； 负责项目计划的制定和维护； 负责资源的分配和协调活动； 负责项目的跟踪和管理； 负责识别项目风险并制定风险缓解策略； 参与项目技术评审和阶段评审； 负责度量数据的收集和分析； 对项目工作产品的最终质量负责。
需求人员 | 黄枭帅 *钱智凯 *瞿达晨 潘国强 孟玉盛 | 负责项目的需求调研； 负责编写用户需求说明书； 负责编写需求规格说明书 对用户需求进行跟踪、管理； 参与项目技术评审和阶段性评审。
美工人员 | 黄枭帅 钱智凯 瞿达晨 *潘国强 孟玉盛 | 负责产品原型的设计； 负责产品界面的设计。
设计人员 | *黄枭帅 钱智凯 瞿达晨 潘国强 孟玉盛 | 负责建立系统架构； 负责进行概要设计； 负责进行数据库设计； 负责进行详细设计； 参与项目技术评审和阶段性评审。
配置管理员 | 孟玉盛 | 负责制定配置管理计划； 建立与维护配置库； 建立和发布基线； 对配置库的状态进行跟踪和统计； 负责配置变更的跟踪。
客户代表 | 杨枨，侯宏仑 | 负责需求的确认； 参与项目技术评审和阶段性评审； 参与项目的最终验收。
QA | 黄枭帅 钱智凯 瞿达晨 潘国强 *孟玉盛 | 负责制定质量保证计划； 对项目的过程及工作产品进行审计和跟踪； 对项目进展、风险和问题进行跟踪和监控； 参与项目技术评审和阶段评审； 对项目的质量活动进行指导； 向公司高层汇报项目情况； 收集过程改进建议。
*注释为主要负责人 |  | 

## Slide 29
软件生命周期模型定义
生命周期模型选用：瀑布模型
原因：基于我们所学的知识和瀑布模型自身的优点，它可以为项目提供按阶段划分的检查点，当前阶段完成后只需要关注后续的阶段。
软件生命周期模型定义

## Slide 30
项目阶段划分
阶段 | 完成时间 | 主要工作内容 | 阶段结束标准
策划 | 2017.10.9-2017.12.24 | 进行项目策划，制定项目计划及附属计划，并通过评审。 | 项目总体计划及附属计划通过评审，建立计划基线
需求分析 | 2017.10.23-2017.11.5 | 进行需求调研，深入了解、获取需求，完成《用户需求说明书》，并通过评审； 对用户需求进行需求分析，完成《需求规格说明书》，并通过评审。 | 需求文档通过评审，建立需求基线
设计 | 2017.12.25-2018.1.21 | 根据需求进行系统架构分析、数据库设计和详细设计，完成《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》和《详细设计说明书》，并通过评审。 | 概要设计、数据库设计和详细设计文档通过评审，建立设计基线
测试 | 2018.1.8-2018.1.14 | 设计测试用例. | 系统达到测试放行标准，建立发布基线
验收交付 | 2018.1.15-2018.1.21 | 在客户现场进行系统部署和调试，试运行后完成项目验收。 | 通过客户验收，客户签发《项目验收报告》，建立产品基线

## Slide 31
项目甘特图
工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务
12 个工作日 | 2017年10月9日 | 2017年10月22日 | 
4 个工作日 | 2017年10月9日 | 2017年10月12日 | 
3 个工作日 | 2017年10月13日 | 2017年10月17日 | 2
3 个工作日 | 2017年10月18日 | 2017年10月20日 | 3
2 个工作日 | 2017年10月21日 | 2017年10月22日 | 4
12 个工作日 | 2017年10月23日 | 2017年11月5日 | 
1 个工作日 | 2017年10月23日 | 2017年10月23日 | 
5 个工作日 | 2017年10月24日 | 2017年10月29日 | 7
2 个工作日 | 2017年10月30日 | 2017年10月31日 | 8
2 个工作日 | 2017年11月1日 | 2017年11月2日 | 9
2 个工作日 | 2017年11月3日 | 2017年11月5日 | 10
29 个工作日 | 2017年11月6日 | 2017年12月10日 | 
10 个工作日 | 2017年11月6日 | 2017年11月17日 | 
7 个工作日 | 2017年11月18日 | 2017年11月27日 | 13
5 个工作日 | 2017年11月28日 | 2017年12月2日 | 14
7 个工作日 | 2017年12月3日 | 2017年12月10日 | 15
6 个工作日 | 2017年12月11日 | 2017年12月17日 | 
2 个工作日 | 2017年12月11日 | 2017年12月12日 | 
2 个工作日 | 2017年12月13日 | 2017年12月14日 | 18
2 个工作日 | 2017年12月15日 | 2017年12月17日 | 19
6 个工作日 | 2017年12月18日 | 2017年12月24日 | 
1 个工作日 | 2017年12月18日 | 2017年12月18日 | 
1 个工作日 | 2017年12月19日 | 2017年12月19日 | 22
2 个工作日 | 2017年12月20日 | 2017年12月21日 | 23
2 个工作日 | 2017年12月22日 | 2017年12月24日 | 24
23 个工作日 | 2017年12月25日 | 2018年1月21日 | 
2 个工作日 | 2017年12月25日 | 2017年12月26日 | 
2 个工作日 | 2017年12月27日 | 2017年12月28日 | 27
7 个工作日 | 2017年12月29日 | 2018年1月7日 | 28
2 个工作日 | 2018年1月8日 | 2018年1月9日 | 29
2 个工作日 | 2018年1月10日 | 2018年1月11日 | 30
7 个工作日 | 2018年1月14日 | 2018年1月21日 | 31
6 个工作日 | 2018年1月15日 | 2018年1月21日 | 
2 个工作日 | 2018年1月15日 | 2018年1月16日 | 
1 个工作日 | 2018年1月17日 | 2018年1月17日 | 34
1 个工作日 | 2018年1月18日 | 2018年1月18日 | 35
2 个工作日 | 2018年1月19日 | 2018年1月21日 | 36
6 个工作日 | 2018年1月8日 | 2018年1月14日 | 
2 个工作日 | 2018年1月8日 | 2018年1月9日 | 
2 个工作日 | 2018年1月10日 | 2018年1月11日 | 39
2 个工作日 | 2018年1月12日 | 2018年1月14日 | 40
6 个工作日 | 2018年1月15日 | 2018年1月21日 | 
4 个工作日 | 2018年1月15日 | 2018年1月18日 | 
1 个工作日 | 2018年1月19日 | 2018年1月19日 | 43
1 个工作日 | 2018年1月21日 | 2018年1月21日 | 44

## Slide 32
方法、工具和技术
内容 | 方法、工具和技术 | 备注
WBS及进度规划 | Microsoft Project2013 | 
文档编写 | Microsoft Office | 
需求开发 | 面向对象分析方法 Axure7.5 VISIO 2013 | 
界面设计 | Photoshop CS6 | 
设计方法 | 采用面向对象设计方法 | 
数据库设计 | PowerDesigner 15.1 | 
编程语言 | Java,HTML/DHTML/JavaScript/CSS | 
开发环境 | Eclipse | 
编码标准 | JAVA编码规范 | 
文档标准 | CMMI | 
配置管理 | Git | 

## Slide 33
谢谢观看